## Slide 1: Yazilim Gelistirme metodolojisi ve Yasam Döngüsü
YYurtaY
.
.
.
.
.
.

## Slide 2: Metodolojiler
Metodoloji: Bir BT projesi ya da yazılım yaşam döngüsü aşamaları boyunca kullanılacak ve birbirleriyle uyumlu yöntemler bütünü.
Bir metodoloji,
  bir süreç modelini ve
  belirli sayıda belirtim yöntemini içerir
Günümüzdeki metodolojiler genelde Çağlayan ya da Helezonik modeli temel almaktadır

## Slide 3: Bir Metodolojide Bulunmasi Gereken Temel Bileşenler (Özellikler)
Ayrıntılandırılmış bir süreç
modeli
Ayrıntılı süreç tanımları
İyi tanımlı üretim yöntemleri
Süreçlerarası arayüz tanımları
Ayrıntılı girdi tanımları
Ayrıntılı çıktı tanımları
Proje yönetim modeli
Konfigürasyon yönetim
modeli
Maliyet yönetim modeli
Kalite yönetim modeli
Risk yönetim modeli
Değişiklik yönetim modeli
Kullanıcı arayüz ve ilişki modeli
Standartlar

## Slide 4: Bir Metodolojide Bulunmasi Gereken Temel Bileşenler
Metodoloji bileşenleri ile ilgili olarak bağımsız kuruluş (IEEE, ISO, vs.) ve kişiler tarafından geliştirilmiş çeşitli standartlar ve rehberler mevcuttur.
Kullanılan süreç modelleri ve belirtim yöntemleri zaman içinde değiştiği için standart ve rehberler de sürekli güncellenmektedir.
Bir kuruluşun kendi metodolojisini geliştirmesi oldukça kapsamlı, zaman alıcı ve uzmanlık gerektiren bir faaliyet olup, istatistikler yaklaşık 50 kişi/ay’lık bir iş gücü gerektirdiğini göstermektedir.

## Slide 5: Gerçek Hayatta Program Geliştirme
Gereksinim Analizi
Sistem
Tasarımı
Program
Tasarımı
Program
Kodlaması
Modül
Testi
Sistemin
İdamesi
Teslim
Sistem
Testi
Birleştirme
Testi

## Slide 6: Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
Yazılımın hem üretim, hem de kullanım süreci boyunca geçirdiği tüm aşamalar yazılım geliştirme yaşam döngüsü olarak tanımlanır.
Yazılım işlevleri ile ilgili gereksinimler sürekli olarak değiştiği ve genişlediği için, söz konusu aşamalar sürekli bir döngü biçiminde ele alınır.
Döngü içerisinde her hangi bir aşamada geriye dönmek ve tekrar ilerlemek söz konusudur.
Yazılım yaşam döngüsü tek yönlü ve doğrusal değildir.
6/33
Yazılım Mühendisliği

## Slide 7: Yazılım Yaşam Döngüsü Temel Adımları
Analiz
  Sistem gereksinimlerinin ve işlevlerinin ayrıntılı olarak çıkarıldığı aşama. Var olan işler incelenir, temel sorunlar ortaya çıkarılır.
Planlama
  Personel ve donanım gereksinimlerinin çıkarıldığı, fizibilite çalışmasının yapıldığı ve proje planının oluşturulduğu aşamadır.
Tasarım
  Belirlenen gereksinimlere yanıt verecek yazılım sisteminin temel yapısının oluşturulduğu aşamadır.
  mantıksal; önerilen sistemin yapısı anlatılır,
  fiziksel; yazılımı içeren bileşenler ve bunların ayrıntıları.
Gerçekleştirim
  Kodlama, test etme ve kurulum çalışmalarının yapıldığı aşamadır.
Bakım
  Hata giderme ve yeni eklentiler yapma aşaması (teslimden sonra).
Yazılım Mühendisliği

## Slide 8: Yazilim Yaşam Döngüsü Temel Adimlari
Yaşam döngüsünün temel adımları çekirdek süreçler (core processes) olarak da adlandırılır.
Bu süreçlerin gerçekleştirilmesi amacıyla
  Belirtim (specification) yöntemleri - bir çekirdek sürece ilişkin fonksiyonları yerine getirmek amacıyla kullanılan yöntemler
  Süreç (process) modelleri - yazılım yaşam döngüsünde belirtilen süreçlerin geliştirme aşamasında, hangi düzen ya da sırada, nasıl uygulanacağını tanımlayan modeller
  kulanılır.

## Slide 9: Belirtim Yöntemleri
Süreç Akışı İçin Kullanılan Belirtim Yöntemleri
  Süreçler arası ilişkilerin ve iletişimin gösterildiği yöntemler
  (Veri Akış Şemaları, Yapısal Şemalar, Nesne/Sınıf Şemaları).
Süreç Tanımlama Yöntemleri
  Süreçlerin iç işleyişini göstermek için kullanılan yöntemler
  (Düz Metin, Algoritma, Karar Tabloları, Karar Ağaçları, Anlatım Dili).
Veri Tanımlama Yöntemleri
  Süreçler tarafından kullanılan verilerin tanımlanması için kullanılan yöntemler.
  (Nesne İlişki Modeli, Veri Tabanı Tabloları, Veri Sözlüğü).

## Slide 10: Yazılım Süreci Modelleri
Yazılım üretim işinin genel yapılma düzenine ilişkin rehberlerdir.
Süreçlere ilişkin ayrıntılarla ya da süreçler arası ilişkilerle ilgilenmezler.
    Gelişigüzel Model
    Barok Modeli
    Çağlayan (Şelale) Modeli
    V Modeli
    Helezonik (Spiral) Model
    Evrimsel Model
    Artırımsal Model
    Araştırma Tabanlı Model

## Slide 11: Gelişigüzel Model
Herhangi bir model ya da yöntem yok.
Geliştiren kişiye bağımlı (belli bir süre sonra o kişi bile sistemi anlayamaz ve geliştirme güçlüğü yaşar).
İzlenebilirliği ve bakımı oldukça zor.
60’lı yıllarda.
Genellikle tek kişilik üretim ortamı.
Basit programlama.
Notes: Bu süreç modelinde herhangi bir yöntem yoktur. Yazılım tamamen geliştiren kişiye bağlıdır. İleri zamanlarda geliştirilen yazılımı hazırlayan kişi bile anlamakta zorluk çekebilir. Bu yüzden izlenebilirliği ve bakımı çok zordur. Daha çok 1960'lı yıllarda kullanılan bir yöntemdir. Genellikle tek başına yazılım geliştirenler tarafından tercih edilmiştir. Geliştirilen yazılımın programlaması diğer metotlarla geliştirilen yazılımların programlamasına göre basittir.

## Slide 12: Barok Modeli
İnceleme
Analiz
Tasarım
Kodlama
Modül Testleri
Alt sistem Testleri
Sistem Testi
Belgeleme
Kurulum
Yaşam döngüsü temel adımlarının doğrusal bir şekilde geliştirildiği model.
70’li yıllar.
Belgelemeyi ayrı bir süreç olarak ele alır, ve yazılımın geliştirilmesi ve testinden hemen sonra yapılmasının öngörür.
Halbuki, günümüzde belgeleme yapılan işin doğal bir ürünü olarak görülmektedir.
Aşamalar arası geri dönüşlerin nasıl yapılacağı tanımlı değil.
“ Gerçekleştirim aşamasına daha fazla ağırlık veren bir model olup, günümüzde kullanımı önerilmemektedir. ”
Notes: Bu modelde yazılım yaşam döngüsünün temel adımları doğrusal bir biçimde takip edilir. Daha çok 1970'li yıllarda kullanılmış bir yöntemdir. Adımlar arası ilişkilerin tanımlı olmadığı bir yöntemdir. Günümüzde pek kullanılmayan bir yöntemdir. Bunun en büyük nedeni ise "Belgeleme" adımının bu modelde ayrı bir adım gibi ele alınıp yazılımın geliştirilmesi ve testinin ardından yapılmasıdır. Günümüzde kullanılan modellere aykırı bir durumdur. Günümüzde tercih edilen modellerde "Belgeleme" geliştirilen yazılımın ürünü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca "Gerçekleştirme" adımını daha fazla ağırlık veren bir modeldir.

## Slide 13: Çağlayan (Şelale) Modeli
Sistem ve Yazılım
Tasarımı
Gereksinimlerin
Tanımlanması
Birleştirme ve Sistemi test etme
Sistemin Bakım ve İdamesi
Kodlama ve Modül
test etme
?
?
?
“ Yazılım yaşam döngüsü adımları baştan sona en az bir kez izlenir. ”
“İyi tanımlı projeler ve üretimi az zaman gerektiren yazılım projeleri için uygun bir modeldir.”
“Geleneksel model olarak da bilinen bu modelin kullanımı günümüzde giderek azalmaktadır.”
Notes: Bu modelde yazılım yaşam döngüsü adımları baştan sona en az bir kez izlenir. İyi tanımlanmış projelerde ve yapımı için az süre gerektiren projelerde tercih edilen bir yöntemdir. Geleneksel model olarak da adlandırılır. Ancak günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır. Barok modeline göre "Belgeleme" adımını ayrı bir adım gibi almaz ve yazılımın ürünü olarak ele alır. Ayrıca Barok modelinde olmayan adımlar arası ilişkiler bu modelde tanımlanmıştır. Ancak bu modelde karşılaşılacak problemler vardır. Adımlar arası ilişkilerden dolayı yineleme olabilir. Yazılımın kullanıcıya ulaşma zamanı uzundur. Gereksinim analizi iyi yapılmadığı takdirde adımlarda yineleme meydana gelir ve bu sebeple maliyet artar. Yazılım geliştiriciler bir an önce yazılımın sonuçlanmasını isterler ve bu sebeple kodlama dışı işlere önem vermezler.

## Slide 14: Çağlayan (Şelale) Modeli
Barok modelin aksine belgeleme işlevini ayrı bir aşama olarak ele almaz ve üretimin doğal bir parçası olarak görür.
Barok modele göre geri dönüşler iyi tanımlanmıştır.
Yazılım tanımlamada belirsizlik yok (ya da az) ise ve yazılım üretimi çok zaman almayacak ise uygun bir süreç modelidir.

## Slide 15: Sorunlari
Gerçek yaşamdaki projeler genelde yineleme gerektirir.
Genelde yazılımın kullanıcıya ulaşma zamanı uzundur.
Gereksinim tanımlamaları çoğu kez net bir şekilde yapılamadığından dolayı, yanlışların düzeltilme ve eksiklerin giderilme maliyetleri yüksektir.
Yazılım üretim ekipleri bir an önce program yazma, çalıştırma ve sonucu görme eğiliminde olduklarından, bu model ile yapılan üretimlerde ekip mutsuzlaşmakta ve kod yazma dışında kalan (ve iş yükünün %80’ini içeren) kesime önem vermemektedirler.
Üst düzey yönetimlerin ürünü görme süresinin uzun oluşu, projenin bitmeyeceği ve sürekli gider merkezi haline geldiği düşüncesini yaygınlaştırmaktadır.
Çağlayan (Şelale) Modeli
?

## Slide 16: V Süreç Modeli
KULLANICI MODELİ
Sistem Tanımları
Bitmiş Sistem
MİMARİ MODEL
Sistem
Sınanmış Sistem
Altsistem
Sınanmış Altsistem
GERÇEKLEŞTİRİM MODELİ
Modül
Sınanmış Modül
Gereksinimler
Sistem
“ Sol taraf üretim, sağ taraf sınama işlemleridir. “
“Belirsizliklerin az iş tanımlarının belirgin olduğu bilişim teknolojileri projeleri için uygun bir modeldir. “
Notes: Bu modelde adından da anlaşılacağı gibi "V" yapısında bir yol izlenir ve adımlar bu şekilde gerçekleştirilir. Bu yol üzerinde sol taraf üretimi sağ taraf ise test işlemini ifade eder. Bu modelde yer alan çıktıları "Kullanıcı Modeli", "Mimari Model" ve "Gerçekleştirim Modeli" adı altında toplayabiliriz. Kullanıcı modelinde geliştirme sürecinin kullanıcı ile olan ilişkileri tanımlanmakta ve sistemin nasıl kabul edileceğine ilişkin sınama belirtimleri ve planları ortaya çıkarılmaktadır. Mimari modelde sistem tasarımı ve oluşacak alt sistem ile tüm sistemin sınama işlemlerine ilişkin işlevler ele alınmaktadır. Gerçekleştirim modelinde de yazılım modüllerinin kodlanması ve sınanmasına ilişkin fonksiyonlar ele alınmaktadır. Bu model belirsizliklerin az iş tanımlarının belirgin olduğu bilişim teknolojileri projeleri için uygun bir modeldir. Ayrıca model kullanıcının projeye katkısını artırmaktadır.
BT projesinin iki aşamalı olarak ihale edilmesi için oldukça uygundur:
  İlk ihalede kullanıcı modeli hedeflenerek, iş analizi ve kabul sınamalarının tanımları yapılmakta,
  İkinci ihalede ise ilkinde elde edilmiş olan kullanıcı modeli tasarlanıp, gerçeklenmektedir.

## Slide 17: V Süreç Modeli
V süreç modelinin temel çıktıları;
Kullanıcı Modeli
  Geliştirme sürecinin kullanıcı ile olan ilişkileri tanımlanmakta ve sistemin nasıl kabul edileceğine ilişkin sınama belirtimleri ve planları ortaya çıkarılmaktadır.
Mimari Model
  Sistem tasarımı ve oluşacak alt sistem ile tüm sistemin sınama işlemlerine ilişkin işlevler.
Gerçekleştirim Modeli
  Yazılım modüllerinin kodlanması ve sınanmasına ilişkin fonksiyonlar.
  Model, kullanıcının projeye katkısını arttırmaktadır.

## Slide 18: Helezonik(Spiral) Modeli
Risk
Analizi
Risk
Analizi
Risk
Analizi
Risk
Analizi
Proto-
tip 1
Prototip 2
Prototip 3
İşin
Prototipi
Öninceleme
Analizi
İşin
Genel Kavramı
Geliştirme
Planı
Birleştirme ve Test Planı
Yazılım
Gereksinimi
Gereksinim
onaylama
Ürün
Tasarımı
Tasarımı test
Etme ve onay
Detaylı
Tasarım
Kodlama
Modül Testi
Birleştirme
testi
Kabul testi
Servis
Simulasyon ve Modelleme
Amaca, Alternatiflere ve Sınırlamalara karar verme
Alternatifleri değerlendirme ve risk analizi
Bir sonraki fazın planlanması ve kullanıcı değerlendirmesi
Geliştirme ve bir sonraki ürünü onaylama
onay ekseni
Planlama
Risk Analizi
Üretim
Kullanıcı Değerlendirme
Notes: Bu modelde risk analizi ön plana çıkmıştır. Yinelemeli artımsal bir yaklaşım vardır. Her döngü bir fazı ifade eder ve doğrudan adım tanımlama gibi bir faz yoktur. Ayrıca prototip yaklaşımı vardır. Bu modelde süreç 4 gruba ayrılır. Bu süreçler planlama, risk analizi, üretim, kullanıcı değerlendirmesidir. Planlama üretilecek ara ürün için planlama, amaç belirleme, bir önceki adımda üretilen ara ürün ile bütünleştirmeyi sağlar. Risk analizi risk seçeneklerinin araştırılması ve risklerin belirlenmesini sağlar. Üretim ara ürünün üretilmesini sağlar. Kullanıcı değerlendirmesi ise ara ürün ile ilgili olarak kullanıcı tarafından yapılan sınama ve değerlendirmelerini ele alır. Bu modelin avantajları vardır. İlki üretim süreci boyunca ara ürün üretme ve üretilen ara ürünün kullanıcı tarafından sınanması temeline dayanır. Yazılımı kullanacak personelin sürece erken katılması ileride oluşabilecek istenmeyen durumları engeller. Diğer bir avantajı gerek proje sahibi, gerekse yüklenici tarafındaki yöneticiler, çalışan yazılımlarla proje boyunca karşılaştıkları için daha kolay izleme ve hak ediş planlaması yapılır. Avantajlarından biri de yazılımın kodlanması ve sınanması daha erken başlar.

## Slide 19: Helezonik Model
Planlama
  Üretilecek ara ürün için planlama, amaç belirleme, bir önceki adımda üretilen ara ürün ile bütünleştirme
Risk Analizi
  Risk seçeneklerinin araştırılması ve risklerin belirlenmesi
Üretim
  Ara ürünün üretilmesi
Kullanıcı Değerlendirmesi
  Ara ürün ile ilgili olarak kullanıcı tarafından yapılan sınama ve değerlendirmeler

## Slide 20: Helezonik modelin avantajları
Kullanıcı Katkısı
  Üretim süreci boyunca ara ürün üretme ve üretilen ara ürünün kullanıcı tarafından sınanması temeline dayanır.
  Yazılımı kullanacak personelin sürece erken katılması ileride oluşabilecek istenmeyen durumları engeller.
Yönetici Bakışı
  Gerek proje sahibi, gerekse yüklenici tarafındaki yöneticiler, çalışan yazılımlarla proje boyunca karşılaştıkları için daha kolay izleme ve hak ediş planlaması yapılır.
Yazılım Geliştirici (Mühendis) Bakışı
  Yazılımın kodlanması ve sınanması daha erken başlar.

## Slide 21: Helezonik Model
Risk Analizi Olgusu ön plana çıkmıştır.
Her döngü bir fazı ifade eder. Doğrudan tanımlama, tasarım,... vs gibi bir faz yoktur.
Yinelemeli artımsal bir yaklaşım vardır.
Prototip yaklaşımı vardır.

## Slide 22: Evrimsel Geliştirme Süreç Modeli
İlk tam ölçekli modeldir.
Coğrafik olarak geniş alana yayılmış, çok birimli organizasyonlar için önerilmektedir (banka uygulamaları).
Her aşamada üretilen ürünler, üretildikleri alan için tam işlevselliği içermektedirler.
Pilot uygulama kullan, test et, güncelle diğer birimlere taşı.
Modelin başarısı ilk evrimin başarısına bağımlıdır.
Eşzamanlı
Aktiviteler
Tanımlama
İlk
Sürüm
Genel
Tanımlama
Son
Sürüm
Geliştirme
Test Etme
Ara
Sürümler
Notes: Bu model ilk tam ölçekli modeldir. Coğrafik olarak geniş alana yayılmış, çok birimli organizasyonlar için önerilmektedir (banka uygulamaları). Her adımda üretilen ürünler, üretildikleri alan için tam işlevselliği içermektedirler. Modelin başarısı ilk evrimin başarısına bağımlıdır. Zor kısımları mevcuttur. Değişiklik denetimi ve konfigürasyon yönetimi bu modelin zorluklarıdır.

## Slide 23
Banka ve şubeleri olan işletme uygulamaları.
Önce sistem geliştirilir ve adım adım dağıtılır.
Her adımda geri besleme ile düzeltmeler yapılır.
Evrimsel Geliştirme Süreç Modeli
Sorunlar :
Değişiklik denetimi
Konfigürasyon Yönetimidir
  Sürüm Yönetimi
  Değişiklik Yönetimi
  Kalite Yönetimi

## Slide 24: Artirimsal Geliştirme Süreç Modeli
Üretilen her yazılım sürümü birbirini kapsayacak ve giderek artan sayıda işlev içerecek şekilde geliştirilir.
Öğrencilerin bir dönem boyunca geliştirmeleri gereken bir programlama ödevinin 2 haftada bir gelişiminin izlenmesi (bitirme tezleri).
Uzun zaman alabilecek ve sistemin eksik işlevlikle çalışabileceği türdeki projeler bu modele uygun olabilir.
Bir taraftan kullanım, diğer taraftan üretim yapılır.
Genel Gereksinim
Belirlenmesi
Gereksinimleri
Artırımlara Bölme
Sistem Mimarisini Tanımlama
Sistem Artırılımının
Yapılması
Artırılımın
Onaylanması
Artırılımın
Birleştirilmesi
Sistemin
Onaylanması
Son
Sistem
Bitmemiş Sistem
Notes: Bu modelde üretilen her yazılım sürümü birbirini kapsayacak ve giderek artan sayıda işlev içerecek şekilde geliştirilir. Uzun zaman alabilecek ve sistemin eksik işlevlikle çalışabileceği türdeki projeler bu modele uygun olabilir. Örneğin öğrencilerin bir dönem boyunca geliştirmeleri gereken bir programlama ödevinin 2 haftada bir gelişiminin izlenmesi gibi (bitirme tezleri). Bir taraftan kullanım, diğer taraftan üretim yapılır.

## Slide 25: Araştirma Tabanli Süreç Modeli
Araştırma ortamları bütünüyle belirsizlik üzerine çalışan ortamlardır.
Yap-at prototipi olarak ta bilinir.
Yapılan işlerden edinilecek sonuçlar belirgin değildir.
Geliştirilen yazılımlar genellikle sınırlı sayıda kullanılır ve kullanım bittikten sonra işe yaramaz hale gelir ve atılır.
Model-zaman-fiyat kestirimi olmadığı için sabit fiyat sözleşmelerinde uygun değildir.
En Hızlı Çalışan asal sayı test programı!
En Büyük asal sayıyı bulma programı!
Satranç programı!
…
Notes: Bu model yap-at prototipi olarak da bilinir. Araştırma ortamları bütünüyle belirsizlik üzerine çalışan ortamlardır. Yapılacak işlerden edinilecek sonuçlar belirgin değildir. Geliştirilen yazılımlar genellikle sınırlı sayıda kullanılır ve kullanım bittikten sonra işe yaramaz hale gelir ve atılır. Model-zaman-fiyat kestirimi olmadığı için sabit fiyat sözleşmelerinde uygun değildir. Bu model için örnek yazılım projeleri olarak şu örnekleri verebiliriz: en hızlı çalışan asal sayı test programı, en büyük asal sayıyı bulma programı, satranç programı gibi. Bu modeller süreç modellemeleri için geliştirilmiş modellerden sadece birkaçı. Bunlar dışında geliştirilmiş veya bu modeller kullanılarak geliştirilmiş farklı ve kullanılan modeller de mevcuttur. Kaliteli ve başarılı bir yazılım geliştirmek için bu modellerden birini tercih etmeli veya kendi modelimizi oluşturmalı ve kullanmalıyız. Böylece daha kaliteli daha başarılı yazılımlar geliştirmeye adım atmış olacağız.

## Slide 26: Yourdon Yapisal Sistem Tasarim Metodolojisi
Aşama | Kullanılan Yöntem ve Araçlar | Ne için Kullanıldığı | Çıktı
Planlama | Veri Akış Şemaları, Süreç Belirtimleri, Görüşme, Maliyet Kestirim Yöntemi, Proje Yönetim Araçları | Süreç İnceleme Kaynak Kestirimi Proje Yönetimi | Proje Planı
Analiz | Veri Akış Şemaları, Süreç Belirtimleri, Görüşme, Nesne ilişki şemaları Veri | Süreç Analizi Veri Analizi | Sistem Analiz Raporu
Analizden Tasarıma Geçiş | Akışa Dayalı Analiz, Süreç belirtimlerinin program tasarım diline dönüştürülmesi, Nesne ilişki şemalarının veri tablosuna dönüştürülmesi | Başlangıç Tasarımı Ayrıntılı Tasarım Başlangıç Veri tasarımı | Başlangıç Tasarım Raporu
Tasarım | Yapısal Şemalar, Program Tasarım Dili, Veri Tabanı Tabloları | Genel Tasarım Ayrıntılı Tasarım Veri Tasarımı | Sistem Tasarım Raporu
Yazılım Mühendisliği
Kolay uygulanabilir bir model olup, günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çağlayan modelini temel almaktadır.
Bir çok CASE aracı tarafından doğrudan desteklenmektedir.

## Slide 27
Yazılım Mühendisliği

## Slide 28
Çalışanlarını
alıştırmak ve olumsuz tepkilerini
en aza indirgemek için
Kabul öncesi
sistemi denemek için
Hiç denenmemiş
değişik bir yaklaşım uygulanacak ise
geçerliliğini anlamak için
Yazılım Mühendisliği
Pilot uygulama yapmaya üç nedenle başvurulur:

## Slide 29
Örnek Çalisma
.
Yazılım Mühendisliği
www.mehmetduran.com
03/2007 - Yrd.Doç.Dr. G.YILMAZ Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
Kaynak :