## Slide 1
Yazılım
Proje Yönetimi

## Slide 2: YazılımProje Yönetimi
İçerik
Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi
Proje Yönetimi Süreç Grupları
Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Tedarik Yönetimi

## Slide 3: Proje Yönetimi
Amac
“Bu günün iş dünyasında farklı düzeylerden kişilerin takımlar halinde birlikte çalışmasının gerekliliği ve hedeflerin gerçekleşmesi için gereken yaklaşımın, tekniklerin kazandırılmasıdır.
Gerektiği gibi yapılamayan planlama ve uygulamanın nasıl ele alınacağının bilinmemesi projelerde genellikle hedeften sapılmasına, zamanın aşılmasına ve bütçenin dışına çıkılmasına sebep olmaktadır.
Proje süreçlerinde gerekli araçların , proje yönetimi tekniklerinin ve proje başarısı için gereken becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.”

## Slide 4
Proje
ve
Yönetim

## Slide 5: Proje Yönetimi
Proje Nedir ?
Proje, genellikle bitiş noktası belli, bağımsız bir biçimde yürütülebilir hale getirilmiş planlar olarak tanımlanabilir.
İnşaat ve makina projesinden, bilimsel araştırma projesine, oradan kuruluş ve işletme projesine kadar değişik görünümleri vardır. Bir projenin daima ;
  İşlemler veya yapılanlar,
  Kaynaklar ve kullanılanlar,
  Koşullar ve sınırlamalar .
gibi üç elemanı vardır.
Proje; planlaması, düzenlenmesi ve yönelimi ile uygulanmasına genellikle bir işletmenin birden fazla bölümünün ya da birden fazla kuruluşun katıldığı, bir kez yapılan, karmaşık ve Kapsamlı tasarıdır.
Notes: Proje zaman gerektiren iş anlamına gelebilir. Bazı durumlarda ilk defa karşılaşılan işleri tarif etmek için de kullanılır.
Projenin faaliyet alanlarına göre çeşitli tarifleri yapılmıştır.
…

## Slide 6: Proje Yönetimi
Proje Nedir ?
Proje oluşturma diğer işlerden farklı bir olgudur.
Çeşitli Kısıtlar altında , yenilikleri ve tüm kaynakları kullanarak belirlenen işin yapılması sürecidir.
Rutin işlerden farkı;
1-Tekrarlanan bir olay değildir. Bundan dolayı , problemler ve çözümleri diğer işlerden farklıdır.
2-Projeler işletmelerin işlerinden farklı olduğu için yönetimi de farklıdır.
3-Projelerin süreci uzun olabilir (rutin işler daha kısadır,belirlenebilirdir) Planlama ve organizasyon uzun sürebilir.
4-Bilgi toplama,programlama,uygulama,izleme ve farklı departmanlarla çalışmayı gerektirir.

## Slide 7: Proje Yönetimi
Proje Nedir ?
Projelerde içerik de farklılıklar gösterebilir;
Çalışmalar yenilik ve beceri gerektirir,
Birlikte çalışmayı , tutum ve davranış değişikliğini gerektirebilir.
Çeşitli sektörlere ilişkin analizler yapmayı gerektirir,
Etkin, etkili, profesyonel ve ihtiyaçlara duyarlı bir proje yönetimi gerektirir.
“Her proje kendine has detay ve özellikler içerebilir”

## Slide 8: Proje Yönetimi
“Projeler koşulların gerektirdiği niteliklere
sahip profesyonel elemanlardan oluşan
teknik ekibin varlığını gerektirir.”

## Slide 9: Proje Yönetimi
Yönetim nedir ?
Yönetim ;
bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme ,
aralarındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlama çabalarının
toplamıdır.

## Slide 10: Proje Yönetimi
Proje Yönetiminin Farklılıkları
Proje yönetiminin farklılıkları ;
Belirlenen kaynaklar (para, işgücü, ekipman ve teknoloji) belirlenen süre içersinde kullanılmaktadır.
Belirlenen zaman diliminde , belirli olan ekiple gerçekleştirilmekte olduğundan farklı özellikler içerir.
Belli kaynakların (insan, para, bilgi teknolojisi, zaman) kullanımını içermektedir.
Belirli bir hiyerarşi ve sistem içersinde çalışmayı gerektirir.

## Slide 11: Proje Yönetimi
“Projelerin karmaşıklığı
danışmanlığa olan ihtiyacı gerektirebilir.”

## Slide 12: Proje Yönetimi
“Proje yönetimi;
amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli olan
faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulaması ve
kontrol edilmesi sürecidir.”

## Slide 13: Proje Yönetimi
Proje Yönetimi Özellikleri
Proje yönetiminde organizasyon,planlama,izleme ve değerlendirme süreçleri çok esnek olduğundan işletme yönetiminden farklıdır.
Proje yönetiminin temelini genel yönetim bilgi ve becerileri oluşturmaktadır.
Proje Yönetimi kısıtlı kaynakların olumlu ,sistemli ve başarılı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili sanat ve aynı zaman da bir bilimdir.
Yönetim sanatı,faaliyetlerin elemanlar aracılığı ile yaptırılması eylemidir.
Yönetim bilimi ise işletmenin planlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin operasyon ve kontrollerin planlanmasıdır.

## Slide 14: Proje Yönetimi
Proje Yönetiminin Temel Özellikleri
Ekip çalışmasını gerektiren bir süreçtir dolayısı ile birden fazla kişiye ihtiyaç duyar.
Proje ekip elemanlarının bilgi, yetenek ve tecrübelerini en iyi şekilde kullanmalarını gerektirir.
Projede görev alan her elemanın katkı ve katılımını gerektirir.
İnsan,bütçe ve zaman arasında uyum ve işbirliğini zorunlu kılar.
Projede uyum,işbirliği,verimlilik ve amaca birlikte ulaşma temel koşuldur.

## Slide 15: Proje Yönetimi
Proje Yönetim Sürecinin Temel İşlevleri
Proje
Planlama
Kontrol
Orga
nizasyon
Uygulama
Proje faaliyetlerin beklenilen sonuçlarının tanımlanması
Gelişmenin izlenmesi, öngörülen ve gerçekleşen durumun karşılaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır
Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için; faaliyetleri yönetebilir görevlere ayırma ve organizasyon yapısı içersinde bu görevleri yürütecek kişilerin özelliklerinin belirlenmesi işlemidir.
Gelişmenin izlenmesi, öngörülen ve gerçekleşen durumunun karşılaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
Notes: Planlama :
Proje faaliyetlerin beklenilen sonuçlarının tanımlanması. Bunun için; iş gereksinimlerinin , iş miktarının ve gerek duyulan zaman ve kaynaklarının belirlenmesi işlemidir.
Kontrol :
Gelişmenin izlenmesi, öngörülen ve gerçekleşen durumun karşılaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
Organizasyon:
Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için; faaliyetleri yönetebilir görevlere ayırma ve organizasyon yapısı içersinde bu görevleri yürütecek kişilerin özelliklerinin belirlenmesi işlemidir.
Uygulama:
Gelişmenin izlenmesi, öngörülen ve gerçekleşen durumunun karşılaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
Bu fonksiyonların etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ancak değişimi ve gelişmeyi sağlayabilen bir yönetimle sağlanır. Değişim ve gelişmenin sağlanması ise bazı sorulara cevap bulmayı gerektirir.
*Neredeyiz, *Nerede olmak istiyoruz, *Hedefe nasıl varacağız
Bu da proje geliştirme ve yönetimi ile sağlanabilir.

## Slide 16: Proje Yönetimi
Proje Yönetimi nedir.
İş gücü, malzeme, zaman, para ve iletişim teknolojisi kaynaklarını kullanarak,
yapılması gereken bir dizi faaliyetin, tanımlama, planlama, liderlik, izleme, ve tamamlama işlerini yerine getirerek,
belirlenen süre, maliyet, performans ölçütlerine uygun olarak, organizasyonun ana çalışma sistemini bozmadan ve işletme kültürünü değiştirmeden
gerçekleştirilmesi sürecidir.

## Slide 17: Proje Yönetimi
Proje Yönetiminin Yararları
Amaçlara ne zaman ve nasıl ulaşılacağının bilinmesidir,
Maliyetlerin baştan hesaplanması,
Zaman planlaması için zaman sınırlarının belirlenmesi,
Düzeltici tedbirlerin alınması için kontrol sisteminin kurulması,
Proje elemanlarının tecrübe ve yeteneklerinin geliştirilmesi
Tüm görev tanımlarının şema ile görülebilmesi,
Sürekli raporlama ihtiyacının asgari düzeye indirilmesi.

## Slide 18: Proje Yönetimi
“Faydanın alınabilmesi için;
müşteri istekleri, proje riski ve teknolojik değişim engellerin aşılması gereklidir.”

## Slide 19: Proje Yönetimi
Proje Yöneticisinin Özellikleri
Notes: Proje Yöneticisi görevini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi için bir takım nitelik ve özelliklere sahip olmalıdır.